## Slide 1: 新浪微博redis优化历程
陈波 @fishermen

## Slide 2: 大纲
业务场景
Redis存储架构演进
一些经验
Q&A

## Slide 3: 业务场景-业务
Redis在新浪微博的应用
计数
(counter)
关系
(graph)
通知提醒

## Slide 4: 业务场景-数据
一些数据
6 IDC
500+servers
3700+ instances
千亿条记录
24T+内存
7千亿cmds/day
1.2万亿read/day
  2千亿write/day

## Slide 5: Redis存储前时代

## Slide 6: Redis前时代
热数据mc
全量落地mysql
数据量不大：Graph mc 10G，计数器 mc 2G
开发速度

## Slide 7: 问题出现
2010年，Graph mc 30G+，峰值 10wTPS
Mysql成为瓶颈
  线程阻塞，访问卡顿
  List类型业务不适合mysql
新的关系计算需求实现困难
  大量关系计算：从MC取全量+本地计算->超时

## Slide 8: 解决方案
初期方案
  增大mc容量到40G，Graph db 增至一主六从
  监控并及时清理僵死线程
  关系计算性能问题暂时无解
最终方案
  引入Redis做storage (graph/counter)
  关系计算 在redis实现 O(1)
  促进更多复杂需求
  Graph db恢复一主三从

## Slide 9: 小结
项目初期
  30G- 日PV5kw-
  技术选型 熟悉度
  拼的是开发速度
产品需求与新技术相互促进

## Slide 10: Redis存储初期

## Slide 11: Redis初期
Redis 2.0
Graph存hash，40G 10w TPS，4 Server
Counter:20G 2w TPS，2 Server

## Slide 12: 问题出现
2011年，初期使用经验不足
  数据分片过少，扩容困难
  部分数据类型使用不当，内存超预期
  多业务混放，拆分不便
可用性不够
  小业务初期没有slave，server故障服务异常
  大业务挂载3-4个slave，高峰期write超时，请求失败
重启耗时，10-20分钟服务异常

## Slide 13: 解决方案
容量规划
  提前预估容量，上线前预拆足够的数据分片
  选择合适的数据类型，慎用zset
  业务独立存储，拒绝混放

## Slide 14: 解决方案
提高可用性
  所有Redis全部增加Slave
  Master挂载slave不超过2个，采用M-S-S方式挂载
  多IDC 单Master，复制同步
凌晨低峰升级，访问 IP域名
  不完美，但基本可work

## Slide 15: 问题升级
2011年底，Graph 100G+ 灵异事件
  凌晨3点低峰期，redis无征兆崩溃
  批量升级、扩容拆分，引发其他业务异常报警
多个slave严重负载不均，请求数最大差1-2个数量级，峰值 响应从 不足1ms->3ms
在线版本增多
  最多6个版本
  BUG重复修复，运维困难

## Slide 16: 问题分析
崩溃：读写会用pageCache，导致redis进swap而崩溃
其他服务报警：复制 全量推送导致网络阻塞
负载不均：client通过域名访问，域名解析返回随机ip，结果连接不均衡，最终导致负载不均衡

## Slide 17: 问题解决
紧急方案
  超过物理内存3/5迁移端口
  错峰升级/扩容 对网络仍然有一定冲击
  开发ClientBalancer组件，保持域名下IP连接均衡，负载均衡
进一步优化方案：
  及时清理pagecache，减少对正常业务影响
  Aof去掉rewrite，改用rotate
  类似mysql，独立IO线程对rdb、aof转发复制（社区版psync, repl-backlog-size, repl-backlog-ttl）
  支持热升级，避免重启，提高可运维性
  Others…

## Slide 18: 小结
小规模 50G 1-2个集群
  人肉运维
中规模 100G+，3+集群
  可运维性->重要
  开源组件->熟悉架构实现

## Slide 19: Redis存储爆发期

## Slide 20: Redis存储爆发期
完全增量复制
在线热升级
SLAVE均衡访问
大量子业务切入
单业务数百G稳定

## Slide 21: 问题出现
2013年，Graph海量规模
  数据T级，MS 十T级
  数百台server，而且还在快速增加
  Graph用Hash结构，存储效率不高

## Slide 22: 问题出现
Counter 业务增加，增长迅猛
  日增：计数亿条 内存5G+
  总数据百G级， MS T级
  Feed请求 计数近百倍读放大，高峰超时报警
  存储效率低 <30%
2013000001.cmt 360
2013000001.like 1000
2013000001.rep 800
2013000001.read 10000

## Slide 23: 问题出现
占用机器增加迅猛，成本合理性需要考虑
部分机房机架饱和

## Slide 24: 解决方案
Graph
  定位：storagecache
  定制：hashLongset
Counter
  定制cdb，通过table分段存储计数
  一个KV存多个计数
2013000001.cmt 360
2013000001.like 1000
2013000001.rep 800
2013000001.read 10000
2013000001 800|360|1000|10000

## Slide 25: 解决方案
Counter存储结构
  cdb=schema+tables
  计数double-hash寻址，消除冗余robj存储结构
  冲突过多aux_dict
  数值过大extend_dict
  多管齐下，节省数百台机器
下线低配server，寻找廉价新机房

## Slide 26: 小结
量变->质变，极端业务定制
大规模集群 T级 3+idc 成本
  单个请求成本
  总拥有成本

## Slide 27: Redis存储高速稳定期

## Slide 28: Redis存储高速稳定期
Graph 定位cache 定制longset
  内存降为 1/10
  性能接近
Counter 定制cdb
  内存降为 1/5 -
  性能增3-5倍

## Slide 29: Redis存储高速稳定期
继续定制
  Counter 落地SSD，容量提升20倍，8个月10年
  Vector
  Others…

## Slide 30: 问题出现
2014，SLA 目标6个9
  数千关联Server 6+IDC 跨地域分布
  海量数据 24T+
  峰值 5000w+ TPS，响应毫秒级
  硬件/网络故障时有发生，如何实现？

## Slide 31: 问题解决
资源服务化 
  Configserver用于服务的发布与订阅
  CacheService 用于集群管理
    数据路由
    负载均衡
    数据在线迁移
    服务治理（生命周期 故障转移etc.）
  运维标准化、自动化 （扩/缩容etc.）

## Slide 32: 服务化

## Slide 33: 服务化
服务化 
  业务服务化 motan ✓
  资源服务化 

## Slide 34: 小结
避免过早优化，小步快跑
架构没有最好，只有更适合

## Slide 35: 一些经验
结合发展阶段选择最合适的技术和架构，避免过早优化
拥抱需求，需求、技术相互促进
解决问题的root cause

## Slide 36: Q&A